会 议 纪 要

编号：SE2022-10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | 测试和代码 | | |
| **会议主题** | 代码实现 | | |
| **会议时间** | 2022-12-10 | **会议主持人** | 司晨旭 |
| **会议地点** | 线上 | **会议记录人** | 司晨旭 |
| **参会人员** | 司晨旭，吴卓霖，吴佳丽 | | |
| **会议**  **主要**  **内容** | 对先前工作的总结：   1. 原型界面管理员部分未添加 2. react native 的学习还没有完全完毕 3. 数据库连接部分已经完成但依旧有bug 4. 在使用小米手机进行调试的时候连接不稳点 5. 数据库崩掉了 6. 数据库在建表时依旧有很多问题，导致数据无法正差插入   本次会议内容：  编码的尽快落实，将功能逐渐实现。测试计划应该安排上  司晨旭负责后端代码的编写  吴卓霖和吴佳丽负责前端代码的编写（吴佳丽主要负责）  吴卓霖负责周日的开会依旧测试计划  后续工作的安排：  任务还很繁多，在实现过程中遇到了许多的bug。要将这些bug一点一点实现。 | | |
| **备 注** |  | | |